|  |
| --- |
| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**  (ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») |
|  |
| **УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ** |

|  |
| --- |
| **ГРАФИК** |
| **выполнения курсового проекта** |
|  |
| студентки группы ПКС-306 специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах |
| Эверстовой Нарияны Радмировны |
|  |
| Тема **курсового проекта**: Разработка информационной системы для приёмной комиссии колледжа. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполнение работы | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
|  | Анализ предметной области. Разработка логической модели базы данных. | 10.02.2020 – 14.02.2020 |  |
|  | Создание скриптов на создание базы данных, таблиц и связей, на заполнение таблиц. | 17.02.2020– 21.02.2020 |  |
|  | Разработка представлений, хранимых процедур и других объектов бд. | 24.02.2020– 28.02.2020 |  |
|  | Разработка диаграммы вариантов использования. | 02.03.2020– 06.03.2020– |  |
|  | Регистрация и авторизация пользователей. | 09.03.2020– 13.03.2020 |  |
|  | Разработка интерфейса | 16.03.2020 – 20.03.2020 |  |
|  | Решение главной задачи проекта | 23.03.2020 – 27.03.2020 |  |
|  | Решение главной задачи проекта | 30.03.2020 – 03.04.2020 |  |
|  | Разработка приложения | 23.03.2020 – 27.03.2020 |  |
|  | Разработка приложения | 30.03.2020 – 02.04.2020 |  |
|  | Разработка приложения | 02.04.2020 – 06.04.2020 |  |
|  | Тестирование приложения | 02.04.2020 – 06.04.2020 |  |
|  | Разработка и представление на проверку введения и главы 1 | 09.04.2020 – 13.04.2020 |  |
|  | Разработка отчетов | 16.04.2020 – 20.04.2020 |  |
|  | Разработка и представление на проверку главы 2 и заключения | 23.04.2020 – 27.04.2020 |  |
|  | Доработка приложения | 06.04.2020 –27.04.2020 |  |
|  | Переработка (доработка) пояснительной записки в соответствии с замечаниями | 23.04.2020 – 27.04.2020 |  |
|  | Представление КП руководителю  Прохождение нормоконтроля | 27.04.2020– 30.04.2020 |  |
|  | Представление КП руководителю  Прохождение нормоконтроля | 27.04.2020– 30.04.2020 |  |
|  | Доработка приложения | 30.04.2020-15.05.2020 |  |
|  | Разработка тезисов доклада и презентации к защите | 12.05.2020 – 15.05.2020 |  |
|  | Защита КП | С 18.05.2020 по 12.06.2020 графику |  |
| 22 | Написание отзыва руководителем | С 20.05.2020 по 14.06.2020 |  |
| 23 | Ознакомление с отзывом | С 20.05.2020 по 14.06.2020 |  |
| 24 | Представление КП председателю ПЦК | 15.06.2020 – 19.06.2020 |  |
| 25 | Представление КП заместителю директора по УМР | 22.06.2020 – 26.06.2020 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Е.А. Ларионова |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |  |  |
| Студент |  | Н.Р. Эверстова |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |  |  |